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Titre du projet interdisciplinaire proposé : 
Parcours de l’eau dans le territoire du Grand Lunaret
Projet interdisciplinaire (PI) 
Version provisoire

1. Contexte du projet 
 Grand Parc du Lunaret …
Préfiguration du tiers-lieu de Lavalette… 
Arrivée du tram 
Cheminements connectant le bois de Montmaur, le zoo et Lavalette
Une communauté dynamique de scientifiques, orientés sur l’international
Un site caractéristique d’un contexte méditerranéen avec des recherches sur l’adaptation au changement climatique
Un projet GEMAPI pour créer une zone d’expansion de crue (forêt alluviale)

D'autres entités interviennent déjà sur ce site et le projet devra s'articuler avec leurs actions :
· Ville de Montpellier
· Paysagistes, architectes, maitrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des secteurs de projets du grand parc de Lunaret 
· l'association Agropoleat, l'agence Bipolar : mission d’accompagnement pour la médiation écologique du tiers-lieu (village de Lavalette)
· Les établissements scientifiques : Agropolis, AgroParisTech, Cirad, Cnrs, INRAE, Institut Agro, IRD
· Les unités de recherche : G-EAU, CEFE, GEVES, TETIS…


2. Thème et périmètre de la commande 
Conception de « parcours de l'eau », structurés autour d'enjeux (inondations, sécheresse, patrimoine, alimentation, agriculture, usages et aménagements, etc.), accessibles :
· au grand public
· aux étudiants
· aux délégations d'autres pays
Ces parcours devront :
· valoriser des acquis scientifiques
· être « vivants » si possible
· intégrer une dimension sensible
Leur conception devra associer différents acteurs (scientifiques, services métropole/mairie, associations, et la préfiguration du tiers-lieu)
Format : panneaux, QR codes, instruments ou dispositifs scientifiques ou autre – créativité bienvenue !  
Périmètre géographique : le tronçon du Lez décrit en section 1.

Commanditaire
Montpellier Méditerranée Métropole (3M), représentée par Laure Maton, dans le cadre de la préfiguration du tiers-lieu de Lavalette
Encadrement scientifique – UMR GEAU 
· Géraldine Abrami
· Gilles Belaud
· Sébastien Loubier
· Sylvain Massuel
· Personnes ressources : Marielle Montginoul,  Marcel Kuper, Frans Brouwers

3. Objectifs et attendus

Le rendu final est le parcours lui-même (propositions de parcours avec des contenus et des propositions sur les formes que cela peut prendre, ou parcours finalisé) — pas un mémoire classique.
En complément, un écrit réduit est attendu, comprenant :
· description du contexte et de la problématique
· description de la méthode et de la démarche
· analyse critique de ce qui a été fait
· conclusions et perspectives

Le travail devra s'appuyer sur le « déjà-là », notamment les travaux des étudiants du Master Eau et de AgroParisTech  - voir avec  Marianela Pataccini  
Thèmes de parcours envisagés, à prioriser / choisir par les étudiants :
· inondations
· sécheresse
· eau & patrimoine
· parcours métrologique sur les eaux souterraines (piézomètres), utile notamment pour le suivi du projet de forêt alluviale / zone d'expansion de crue usages et aménagements GEMAPI
· eau, agroécologie et alimentation
+ dimensions sensibles et point de vue des non-humains (en parcours dédié, ou intégrées aux parcours thématiques)

4. Méthodes, organisation, encadrement et modalités pratiques
Organisation à ajuster selon l’effectif. Si effectif > 6 étudiants, des phases de travail en sous-groupes seront pertinentes.  A voir aussi selon le nombre d’alternants 

Collaboration envisagée : groupe d'étudiants du Master Communication de l'Université Paul Valéry, qui travailleront aussi sur le site, avec l'association Agropoleat.

Méthodologie : 
· Recensement des travaux scientifiques réalisés et des unités/scientifiques impliqués, actions des services de la mairie et de la métropole, associations 
· Formation des étudiants à la méthodologie Bipolar (lien / usage / attachement), permettant un diagnostic sensible — déjà utilisée par l'agence pour l'atlas culturel de la rivière Mosson. →   prestation de l'agence Bipolar pour transférer cette méthodologie selon financements 
· Cartographie de la zone
· Entretiens avec les porteurs d’enjeux, scientifiques

Déroulé envisagé :
Phase diagnostic — inventaire de l'existant (notamment avec Marianela Pataccini), identification des enjeux et des porteurs d'enjeux, rencontres avec porteurs d'enjeux et chercheurs, utilisation de la méthodologie Bipolar
Phase création — conception des parcours, potentiellement en collaboration avec les étudiants Paul Valéry

Articulation à organiser avec les animations prévues par les différents acteurs de la préfiguration du tiers-lieu

Moyens de production du parcours : à discuter avec Laure Maton (quels moyens matériels seront mis à disposition des étudiants).

Point de calendrier fixe : le 14 septembre 2026, Agropoleat organise un atelier « aménagement et médiation du Grand Lunaret » de 14h à 17h — ce serait le premier jour du stage des étudiants.
 

5. Les grandes phases du travail 


	Semaine du 14 septembre (tous)
	Atelier Agropoleat « aménagement et médiation du Grand Lunaret » le 14 septembre 14h-17h
Cadrage du projet avec l'encadrement scientifique, les commanditaires et les potentielles collaborations
Inventaire et prise de connaissance de l’existant

	Semaine du 19 octobre (sauf alternants)
	Formation à la méthodologie Bipolar (lien / usage / attachement). 
Observations sur site 
Rencontre des porteurs d’enjeux et des chercheurs 

	Semaine du 2 novembre (sauf alternants)
	Spécification des parcours possibles 
Mise en œuvre de la méthodologie Bipolar   

	Semaine du 23 novembre (tous)
	Conception des parcours (ateliers, discussions, travail en groupe)

	Semaine du 14 décembre (sauf alternants)
	Conception des parcours (ateliers, discussions, travail en groupe)

	Semaine du 8 janvier (tous)
	Conception des parcours (ateliers, discussions, travail en groupe)

	Semaine du 11 janvier (tous)
	Finalisation des parcours (2 groupes) et rédaction de l'écrit réduit

	Semaine du 25 janvier (tous)
	Finalisation des parcours (2 groupes) et rédaction de l'écrit réduit

	Semaines du 8 et du 15 février
	Finalisation et soutenance (avec rendu final possible jusqu’au 19 février)



6. Données et références existantes
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